|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Data de Início | Data de Término | Duração/Status |
| Início do Projeto | Maio de 2020 | Agosto de 2020 | 3 meses/Iniciado |
| Termo de Abertura | 11/05/ 2020 | 25/05/2020 | Concluída/14 Dias |
| Escopo | 18/05/2020 | 22/05/2020 | Concluído/04 Dias |
| Planejamento de Custos | 21/05/2020 | 25/05/2020 | Concluído/04 Dias |
| Gerenciamento de tempo | Maio de 2020 | - | Em Produção |
| Gerenciamento de Qualidade | 23/05/2020 | 25/05/2020 | Concluído/02 Dias |
| Planejamento dos Hardwares | 22/05/2020 | 25/05/2020 | Concluído/03 Dias |
| Gerenciamento de riscos | 23/05/2020 | 25/05/2020 | Concluído/02 Dias |
| Monitoramento e Controle | Julho de 2020 | Agosto de 2020 | 01 Mês/Iniciado |
| Gerenciamento de Qualidade | Maio de 2020 | - | Todo o Projeto/Iniciado |
| Processos de Execução | Junho de 2020 | Agosto de 2020 | Não iniciada/02 Meses |
| Controle do Escopo | 25/06/2020 | 01/07/2020 | Não Iniciado/05 Dias |
| Controle do Tempo | Maio de 2020 | Agosto de 2020 | Todo o projeto/Iniciado |
| Controle dos Custos | 05/06/2020 | 01/07/2020 | 25 Dias/Não iniciado |
| Controle de Qualidade | 01/06/2020 | Agosto de 2020 | Todo o projeto/Não iniciado |
| Controle dos Riscos | 05/06/2020 | Agosto de 2020 | Não iniciada/02 Meses |
| Encerramento | Agosto 2020 | Agosto de 2020 | - |

****

**Cronograma de Projeto**