## Slide 1: Plano de Gerenciamento de qualidade
Grupo: Lhuiky Ferreira de Souza
  Igor Gabriel Rodrigues
  Thiago Cardoso matos

## Slide 2: Plano de Gerenciamento de qualidade
Politicas de qualidade
O fornecedor de software possui u politica que será seguida que diz ’’Qualidade sempre, na busca de superação dos resultados esperados por nossos clientes, participantes, acionistas, fornecedores, parceiros e pela sociedade a qual estamos inseridos”;
Garantia e controle de qualidade
GP inspeciona semanalmente o cumprimento das métricas de qualidade;
GP define planos de ação para combinar problemas de qualidade e monitora a execução, atualizando os resultados conforme forem resolvidos;
Métricas
Para este projeto foram definidas indicadores para avaliar, verificar ou medir a evolução, projeto e o cumprimento de processos e qualidade nas entregas dos equipamentos realizadas.
Para garantir o cumprimento de qualidade os membros do projeto devem garantir as entregas do projeto e produto conforme o escopo definido.
Uso do MIT;

## Slide 3: Plano de Gerenciamento de qualidade
Indicador | Objetivo | Periodicidade
IDP - Índice de desempenho de prazo | Medir eficiências do cronograma em relação aos prazos | Semanal
IDT - índice de desempenho de trabalho | Medir eficiências do trabalho realizado em relação ao planejado | Semanal
TED – Tempo médio para encontrar um defeito | Tempo para encontrar um defeito | Diário durante ciclos de testes
QPTD – Defeito pós teste | Verificar a quantidade de defeitos encontrados na execução após os testes | Semanal
GP – Gerenciar as partes | O grupo inspecionar as partes do projeto feitas, e em andamento | Semanal
VE - Verificação dos equipamentos | Verificar e checar os equipamentos | Diário
CQ - Controle de Qualidade | Controlar a qualidade dos planos a serem executados | Diário